«Согласовано» «Утверждаю»

Директор Серпуховского Филиала Генеральный директор

ООО «Газпром теплоэнерго МО» ООО «ГКК Плюс»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.С.Макаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А.Лужецкая

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

График

подготовки к отопительному сезону 2025/2026 гг. жилых домов находящихся на обслуживании ООО «ГКК Плюс»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Кол-во узлов упр. | Дата сдачи | Гидропневматическая промывка в 2025г. | Дата последнего гидропневматического испытания |
| 1 | Ул. Подольская д. 102 | 1 | Июнь 2025 | \/ | 2023г. |
| 2 | Ул. Советская д.102Б | 1 | Июль 2025 | \/ | 2023г. |
| 3 | Бульвар 65 лет Победы д. 6 корп. 3 | 3 | Июнь 2025 | Х | 2024г. |
| 4 | Бульвар 65 лет Победы д.15 | 3 |  Май 2025 | Х | 2024г. |
| 5 | Бульвар 65 лет Победы д. 6 копр.2 | 3 | Июнь 2025 | Х | 2024г. |
| 6 | Бульвар 65 лет Победыд.13 корп.1 | 3 |  Май 2025 | Х | 2024г. |
| 7 | Бульвар 65 лет Победы д.13 корп.2 | 3 |  Май 2025 | Х | 2024г. |
| 8 | Бульвар 65 лет Победыд. 6 корп.1 | 3 | Июнь 2025 | Х | 2024г. |
| 9 | ул.Крупской д.3 | 1 | Июль 2025 | \/ | 2023г. |
| 10 | ул.Ворошилова д.131/1 | 1 | Июль 2025 | \/ | 2023г. |

 Главный инженер ООО «ГКК Плюс» А.А.Шепелев